Anexa nr.1.

Planul de Acţiuni pentru implementarea Strategiei AAS a Republicii Moldova (2014-2017)

| Nr | Denumirea acţiunii | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicatori de monitorizare | Costuri estimate, lei | Surse de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul general. Asigurarea graduală a accesului la apă sigură şi sănitaţie adecvată pentru toate localităţile şi populaţia Republicii Moldova pînă în anul 2027, contribuind astfel la îmbunătăţirea sănătăţii, demnităţii şi calităţii vieţii şi susţinînd dezvoltarea economică a ţării. |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific. Descentralizarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi sanitaţie. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Descentralizarea serviciilor de aprovizionare cu apă şi canalizare din Republica Moldova | 2014-2016 | Ministerul Mediului | Servicii descentralizate | 850 262 | Buget de Stat |
| 2. | Elaborarea conceptului unic, la nivel naţional, de regionalizare a serviciului AAS | 2013-2014 | Ministerul Mediului | Concept de regionalizare aprobat | 4 451 532 | Buget de Stat asistenţă externă |
|  | Elaborarea Planului de Acţiuni privind regionalizarea serviciilor AAS | 2014 | Ministerul Mediului | Plan de acţiuni aprobat | 4 451 532 | Bugetul de Stat, asistenţă externă |
|  | Stabilirea în cadrul MM a Unităţii de Investiţii în domeniul Apei pentru planificarea şi programarea investiţiilor AAS la toate nivelele | 2014-2017 | MM MF | UIA înfiinţată, echipată, operaţională | 1.920.000 | Bugetul de stat şi MM |
|  | Extinderea competenţei ADR-urilor în domeniu coordonării MP şi SF raionale şi regionale şi a selectării investiţiilor prioritare în infrastructura AAS | 2014-2017 | MDRC MF | Regulament privind competenţele ADR în domeniul infrastructurii AAS, aprobat | 2.880.000 | Bugetul de stat şi MDRC |
|  | Stabilirea unui „organism de reglementare în sectorul AAS prin extinderea responsabilităţilor ANRE | 2014 | ANRE MM | Regulament privind competenţele ANRE în domeniul reglementării sectorului AAS, aprobat | 792.000 | Bugetul de stat |
|  | Elaborarea şi aprobarea Ghidurilor privind Master Planul şi Studiul de Fezabilitate pentru infrastructura AAS | 2014 | MM MDRC | Ghiduri elaborate şi aprobate | - | Bugetul MM |
|  | Elaborarea metodologiei de prioritizare a proiectelor de infrastructură AAS | 2014-2015 | MM MDRC | Metodologie elaboratză | 576.000 | Bugetul de stat Asistenţă externă |
|  | Elaborarea Master Planurilor AAS în raioane | 2014-2017 | APL | Planuri elaborate | 60.000.000 | Bugetul de stat, bugetele APL Asistenţă externă |
|  | Elaborarea SF pentru proiectele de infrastructură AAS în raionale în care au fost aprobate MP | 2014-2017 | APL | SF elaborate şi aprobate | 30.000.000 | Bugetul de stat, bugetele APL Asistenţă externă |
|  | Elaborarea ghidului pentru agregarea companiilor apă-canal | 2014-2015 | MM MDRC | Ghid elaborat şi aprobat | - | Bugetul de stat Asistenţă externă |
|  | Crearea bazei de date MIS pentru sectorul AAS | 2014-2015 | MM ADR APL | Baza de date creată | 2.800.000 | Bugetul de stat Asistenţă externă |
|  | Elaborarea politicii privind tarifele şi planul de afaceri pentru companiile de apă-canal | 2014-2016 | MM ANRE | Legislaţie publicată în Monitorul Oficial | 864.000 | Bugetul de stat Asistenţă externă |
|  | Întărirea capacităţii autorităţilor competente şi instruirea personalului pentru toate etapele ciclului unui proiect AAS | 2014-2017 | MM MDRC APL | Regulament privind politica de resurse umane, aprobat Planuri de instruire periodică a personalului | 1.152.000 | Bugetul de stat Asistenţă externă bugetele APL |
| Obiectivul specific. Extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi sanitaţie şi creşterea gradului de acces al populaţiei la aceste servicii. |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru crearea unui PPP privind extinderea apeductului Soroca-Bălţi spre raioanele Soroca, Drochia, Floreşti, Răşcani, Sîngerei, Teleneşti şi municipiul Bălţi | 2013 | Ministerul Mediului | SF elaborat | 19 200 000 | BERD asistenţă externă |
|  | Elaborarea documentaţiei tehnice proiectului PPP pentru regiunea de nord şi centru | 2014-2016 | MM APL | Sisteme construite de AAS |  | Investiţiile PPP |
|  | Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru extinderea apeductului Chişinău – Străşeni-Călăraşi | 2014 | MM APL | SF elaborat |  | Bugetul de stat Asistenţă externă Bugetele APL |
|  | Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru extinderea apeductului Prut–Leova-Cimişlia-Basarabeasca | 2014 | MM APL | SF elaborat |  | Bugetul de stat Asistenţă externă Bugetele APL |
|  | Elaborarea Planului general de aprovizionare cu apă şi de canalizare a raionului Ialoveni | 2014 | Ministerul Mediului | Existenţa şi aprobarea planului general | - | Sursele interne (deja asigurate) Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare |
|  | Construcţia apeductului Prut-Nisporeni pentru alimentarea cu apă a locuitorilor din or. Nisporeni şi localităţile Grozeşti şi Vărzăreşti | 2014-2015 | MM, Primăria Nisporeni, Grozeşti şi Vărzăreşti | Apeduct construit | 180 800 000 | Agenţia Austriacă de Cooperare şi Dezvoltare, Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, FEN, APL |
|  | Construcţia şi extinderea sistemelor de AAC în raioanele Soroca, Floreşti, Hînceşti, Orhei, Leova şi Ceadîr-Lunga şi 30 localităţi rurale | 2014-2015 | MM, APL din 6 raioane | Sisteme AAC construite | 480 000 000 | BERD, BEI, FIV Contribuţia APL |
| Obiectivul specific. Promovarea principiilor economiei de piaţă şi atragerea capitalului privat |  |  |  |  |  |  |
|  | Promovarea principiilor economiei de piaţă şi promovarea parteneriatului public - privat în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare | 2013-2014 | Ministerul Mediului Ministerul Economiei | Instrumente politice de promovare a principiilor aplicate | 105 600 | Buget de Stat |
|  | Monitorizarea continuă a indicilor de performanţă privind sistemele de aprovizionare cu apă şi canalizare şi a calităţii serviciilor prestate | 2013-2020 | Regulator al serviciilor de apă Ministerul Sănătăţii | Rapoarte de monitorizare | 1 689 600 | Buget de Stat |
|  | Elaborarea legislaţiei secundare la legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare: - Stabilirea cadrului legal pentru ca ANRE să devină agenţie de reglementare în sectorul AAS - Revizuirea legii administraţiei publice locale pentru a permite agregarea companiilor de apă în companii regionale | 2014-2015 | MM ANRE | Legislaţie publicată în Monitorul Oficial | 4.560.000 | Bugetul MM Asistenţă externă |
|  | Asigurarea controlului semnificativ asupra tarifelor şi calităţii serviciilor furnizate | 2013-2020 | Regulator al serviciilor de apă | Regulator stabilit prin lege, cu resurse suficiente pentru a asigura control | 792 000 | Buget de Stat |
|  | Implementarea planurilor de asigurare a securităţii apei potabile şi asigurarea calităţii apei potabile, în conformitate cu cerinţele Directivei CE 98/83 EC | 2013-2020 | Ministerul Mediului Prestatori de servicii de apă | Cerinţele respective ale Directivei transpuse şi implementate | 1 892 298 722 | Buget de Stat tarife asistenţă externă |
|  | Asigurarea epurării apelor uzate urbane în concordanţă cu prevederile Directivei 91/271/EEC | 2013-2020 | Ministerul Mediului Prestatori de servicii de apă | Prevederile directivei transpuse şi implementate | 2 825 068 800 | Buget de Stat tarife asistenţă externă |