STRATEGIA DE ALIMENTARE CU

APĂ ŞI SANITAŢIE

A REPUBLICII MOLDOVA

2013

Introducere

Moldova şi-a orientat politica în direcţia apropierii de Uniunea Europeană, aflându-se într-un proces de negociere a Acordului de Asociere, ceea ce stabileşte un cadru nou pentru relaţiile bilaterale. Obiectivul principal al Acordului de Asociere este de a orienta Republica Moldova către Uniunea Europeană prin angajamentele asumate în mai multe domenii, pe baza aproximării legislaţiei şi standardelor naţionale la legislaţia şi standardele comunitare.

Acquis-ul comunitar al Uniunii Europene în domeniul mediului în ceea ce priveşte alimentare cu apă şi canalizare poate fi realizat numai prin investiţii mari în infrastructură. O astfel de investiţie în vederea situaţiei economice a Republicii Moldova trebuie să fie planificată şi programată respectând constrângerile care se aplică, motiv pentru care Republica Moldova acordă o atenţie deosebită acestei provocări.”

Strategia AAS se bazează pe documente cheie aprobate la nivel naţional, cum sunt Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (revizuite în anul 2007), Strategia Naţională de Mediu, Strategia Naţională de Dezvoltare Regională, Indicatorii ţintă şi termenele de implementare din cadrul Protocolului Apa şi Sănătatea, aprobaţi prin ordinul comun al Ministrului Sănătăţii şi Ministrului Mediului (20.10.2010).

Sectorul serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare a suferit transformări majore in ultimii 5 ani, atat din punct de vedere tehnic cît şi organizatoric.

De aceea, Ministerul mediului, responsabil de dezvoltarea sectorului de AAS apreciază că este oportun să se elaboreze in acest moment o strategie actuală pe termen mediu (2014 - 2017) şi lung (pană in anul 2027) pentru acest sector, care, avand ca punct de plecare analiza situaţiei existente, modelarea scenariile posibile de modernizare şi dezvoltare a serviciilor de AAS şi să contribuie astfel la luarea unor decizii majore cu privire la direcţiile de acţiune in etapele ce vor urma. Analiza va trebui să aibă in vedere că serviciile publice de alimentare cu apă şi sanitaţie joacă un rol decisiv pentru imbunătăţirea calităţii vieţii tuturor cetăţenilor şi pentru lupta impotriva excluderii sociale şi izolării. Ţinand cont de importanţa lor pentru economie şi pentru producerea de alte bunuri şi servicii, eficienţa şi calitatea acestora constituie un factor de competitivitate şi de cea mai mare coeziune, in special datorită faptului că permit atragerea investiţiilor in regiuni mai puţin favorizate.

Serviciile publice de alimentare cu apă şi sanitaţie se află in centrul dezbaterii politice, in special din perspectiva rolului pe care il joacă autorităţile publice intr-o economie de piaţă şi anume, pe de o parte, acela de a veghea la buna funcţionare a pieţei şi pe de altă parte, de a garanta interesul general, in special satisfacerea nevoilor primordiale ale cetăţenilor.

Furnizarea de servicii publice de alimentare cu apă şi sanitaţie intr-o manieră performantă şi nediscriminatorie constituie, la randul său, o condiţie pentru o mai bună integrare economică in Uniunea Europeană.

Strategia de faţă plasează serviciile publice de alimentare cu apă şi sanitaţie in sfera activităţilor de interes economic general, aşa cum sunt ele definite in Carta Verde a UE şi incearcă să alinieze aceste servicii la conceptul European.

Necesitatea elaborării unei Strategii noi, aliniată la cerinţele actuale a societăţii şi la acquisul comunitar a parvenit din analiza şi evaluarea rezultatelor obţinute la implementarea Strategiei de AAC a localităţilor din RM din 2007, respectiv:

- Prevederile Programului de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor din RM pînă în anul 2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1406 din 30 decembrie2005 şi a Programului Naţional “Satul Moldovenesc” nu au fost realizate;

- Principalele obiective de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă şi sanitaţie stipulate în Strategie în conformitate cu prevederile directivelor europene nu au fost executate;

- Atragerea şi utilizare fondurilor nerambursabile şi creditelor rambursabile menţionate în această Strategie a fost ineficientă, spre exemplu,

grantul alocat de Turcia pentru construcţia staţiei de tratare a apei în or. Ceadîr-Lunga a fost valorificat însă staţia nu este funcţională ;

 creditul acordat de Statul Kuweitean în anul 2006 pentru 6 localităţi nu este valorificat.

- Conţinutul Strategiei actuale nu prevede acţiuni, caracteristici şi indicatori în conformitate cu :

- ameninţările schimbărilor climatic asupra resurselor de apă din RM atît din punct de vedere al cantităţii cît şi al calităţii;

- disponibilitatea datelor din sectorul de AAS ca o importanţă vitală pentru a lua decizii informate de dezvoltare a infrastructurii AAS;

- politica în domeniul reglementării tarifelor la apă şi canalizare;

- managementul Informaţiilor în sectorul AAS care actualmente este compatibil cu cerinţele iniţiativei E-Guvernare;

- care necesită implicarea Guvernului în cadrul politic, juridic şi instutuţional;

- estimarea impactului costurilor financiare şi non-financiare aferente implementării Strategiei;

- modalitatea şi mecanismele monitorizării Strategiei, rezultatele scontate, Indicatorii de progress, etapele de implementare şi procedurile de raporatre;

Strategia actuală se limitează doar la concluzii finale şi recomandări în locul de a determina măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor în sectorul AAS.

Un impact negative a avut şi caluclarea sofisticată şi ireală a investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii, ca rezultat nu au fost realizate investiţiile necesare necesare pentru construcţia sistemelor de AAC în localităţile RM în perioada 2008-2012 în sumă de 3 559 155 mii lei.

Cele relatate permit de a reevalua capacităţile şi priorităţile Strategiei elaborate în 2007.

1. Descrierea situaţiei prezente

1.1 Cadrul de reglementare

În prezent, sectorul de AAS este reglementat de un şir de acte legislative şi normative elaborate, adoptate şi modificate conform condiţiilor şi prevederilor noi, dar care mai trebuie să fie perfecţionate, respectiv:

Strategia de AAC a localităţilor din RM elaborată în 2007 şi aprobată prin HG nr. 662 din 13 iunie 2007 se axează pe necesitatea perfecţionării cadrului legislativ şi instituţional în conformitate cu Directivele UE, astfel încît populaţia să poată beneficia de servicii calitative, de model nou, european şi actualmente este în proces de actualizare.

Legea cu privire la apa potabilă nr. 272 din 10.02.1999. Această lege stabileşte cerinţele pentru asigurarea exploatării sigure a serviciului de alimentare cu apă şi necesită a fi revizuită în conformitate cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman.

Legea nr.1402 din 24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală care stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea şi organizarea serviciilor publice de gospodărie comunală în unităţile admininistrativ-teritoriale, inclusiv monitorizarea şi controlul funcţionării lor.

Hotărârea Guvernului nr. 934 din 15.08.2007 cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al apelor minerale naturale, apei potabile îmbuteliate şi băuturilor răcoritoare îmbuteliate" reglementează calitatea apei potabile şi stabileşte cerinţele programelor de monitorizare şi de raportare a calităţii apei potabile.

Hotărârea Guvernului nr. 1141 din 10.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de evacuare a apei uzate urbane în receptorii de apă naturali.

Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011 care este armonizată cu mai multe prevederi ale Directivelor europene. Legea îşi propune să protejeze apa împotriva poluării şi stabileşte standarde de calitate pentru mediu.

Proiectul Legii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.197 din 13.03.2013 privind aprobarea proiectului legii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Această lege prevede necesitatea stabilirii cadrului juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi controlul funcţionării în localităţi a serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă, industrială şi de canalizare a apelor uzate menajere, creării şi îmbunătăţirii cadrului legislativ ce ţine de domeniul alimentării cu apă şi canalizării, aducerii legislaţiei în vigoare în concordanţă cu legislaţia Uniunii Europene.

Republica Moldova este parte semnatară a mai multor convenţii şi parteneriate relevante pentru sectorul AAS: Convenţia Espoo, Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale de la Helsinki şi Protocolul privind Apa şi Sănătatea din cadrul acestei convenţii, Convenţia CIPFD, acorduri bilaterale cu Ucraina şi România.

  - Structura instituţională

Principala autoritate competentă în domeniul AAS este Ministerul Mediului care are misiunea de a asigura realizarea prerogativelor constituţionale ale Guvernului prin elaborarea, promovarea şi implementarea politicii sestoriale.

În prezent, mai sunt şi alte autorităţi publice central care au unele competenţe în sectorul AAS.

Una din aceste instituţii este Ministerul Sănătăţii, care îşi exercită competenţele în domeniul monitorizării calităţii apei potabile distribuită consumatorilor.

ANRE a elaborat metodologia pentru determinarea, aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile publice de aprovizionare cu apă şi sanitaţie şi la epurarea apei uzate.

MDRC elaborează şi promovează politica statului în domeniile, precum sunt dezvoltarea regională, amenajarea şi planificarea teritoriului, arhitectură, urbanism, construcţii, producerea materialelor de construcţie, construcţie locuinţe, inclusive şi construcţia sistemelor de AAC. MDRC aprobă planurile generale şi regionale de urbanism, inclusiv cu infrastructura AAC şi administrează Fondul Naţional de Dezvoltare Regională pentru a finanţa proiectele cu conţinut „regional”, inclusiv proiecte pentru dezvoltarea sectorului AAC.

MF elaborează şi promovează politica statului în domeniul bugetar-fiscal, incluzând activităţile legate de finanţarea sectorului AAC.

AAM se subordonează MM, fiind responsabilă pentru implementarea politicii statului în managementul resurselor de apă, hidro-amelioraţie şi aprovizionarea cu apă şi sanitaţie.

AGRM se subordonează MM, fiind responsabilă pentru implementarea politicii statului în domeniul cercetărilor geologice, folosirii şi protecţiei solului şi apelor subterane. Expediţia Hidrogeologică EHGeoM acordă servicii legate de forajul fântânilor arteziene.

Rolul principal al IES pentru sectorul AAC este de a elibera permise pentru folosinţa apei, evacuarea apei uzate, efectuarea expertizei ecologice. Inspectoratul se subordonează MM.

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor îşi desfăşoară activitatea în baza Legii privind protecţia consumatorului inclusive şi a consumatorilor de apă şi servicii de sanitaţie.

Asociaţia “Moldova Apă-Canal” prezintă asocierea voluntară a companiilor de apă - canal din Moldova. Asociaţia prezintă servicii de consultanţă, elaborează indicatori de performanţă (benchmarking) în bază voluntară şi oferă instruire şi suport tehnic membrilor săi la o scară limitată.

În Republica Moldova funcţionează 38 regii apă-canal cu statutul de Întreprindere Municipală (31) sau Societate pe Acţiuni (7). Regiile apă-canal prestează servicii de aprovizionare cu apă şi canalizare de la populaţie şi agenţi economici.

Asociaţiile utilizatorilor de apă gestionează sistemele de aprovizionare cu apă şi de sanitaţie în localităţile rurale.

BNS colectează date şi publică statistici cu privire la sectorul AAS.

Instituţiile care activează sunt fragmentate, au politici şi efectiv limitat pentru o administrare eficientă a problemelor curente ale sectorului şi planificarea financiară a investiţiilor pe termen mediu şi lung.

1.3 Resursele de apă

Resursele de apă ale Republicii Moldova sunt reprezentate de apele de suprafaţă (3.621 râuri şi 4.261 lacuri naturale şi artificiale) şi apele subterane (4.842 fântâni arteziene şi 179.574 fântâni cu alimentare din apele freatice). Principalele râuri sunt Nistru (cu o lungime de 652 km) şi Prut (695 km.) Cele mai mari lacuri artificiale sunt Costeşti-Stînca pe râul Prut (59 km2) şi Dubăsari pe râul Nistru (67,5 km2).

Apa disponibilă în prezent în Moldova este de aproximativ 500 m3 pe cap de locuitor pe an sau chiar mai puţin, ceea ce plasează Moldova în categoria ţărilor în care „apa este insuficientă”, ceea ce poate crea un stres pe resursă, care la rândul ei va fi afectată în viitor de schimbările climatice.

Pragurile recomandate la nivel internaţional definesc volumul de 1700 m3/locuitor/an drept nivelul sigur de disponibilitate a apei dulci regenerabile.

Dacă volumul de apă disponibilă este mai mic de 1000 m3/locuitor/an, lipsa apei poate împiedica dezvoltarea economică şi poate afecta sănătatea şi standardul de viaţă al populaţiei).

În prezent în Moldova, disponibilitatea resurselor de apă reprezintă un aspect critic care afectează capacitatea de dezvoltare economică a ţării.

Volumul apei de suprafaţă din Moldova este estimat la aproximativ 1,32 miliarde m3. Rezervele de apă subterană regenerabile zilnice ale Republicii Moldova sunt estimate la 3,478 milioane m3 din care 2,138 milioane m3 sunt aprobate de Comisia de Stat pentru rezervele de substanţe minerale utile, din care circa 2,121 milioane m3 sunt utilizate de populaţie în scopuri potabile. Сel mai intens supuse exploatării sunt orizonturile acvifere de vîrsta Sarmaţianului Mediu şi Sarmaţianului Inferior-Badenianului.

Din punct de vedere al calităţii, apele subterane atribuite acestor orizonturi depăşesc în unele zone concentraţia maximă admisibilă prevăzută de normele sanitare ale calităţii apei potabile îndeosebi după conţinutul de hidrogen sulfurat, ammoniac, fluor, stronţiu, fier, nitraţi, cloruri, arsen şi alţi poluanţi, motiv care impune antrenarea tuturor masurilor necesare pentru epurarea apei şi condiţionării ei la valorile admisibile prevăzute de parametrii de calitate a apei potabile.

Figura 1  Sursele de apă potabilă din Republica Moldova

Resursele de apă din Republica Moldova sunt sensibile la schimbările climatice atât din punct de vedere al cantităţii, cât şi al calităţii. Conform estimării, resursele de apă de suprafaţă disponibile se vor diminua cu 16-20% până în anul 2020. Aceasta înseamnă că siguranţa alimentării cu apă a tuturor utilizatorilor va fi periclitată în anul 2020, când intensitatea folosirii apei va atinge o utilizare maximă

Luând în considerare posibilitatea exploatării apei subterane, se preconizează că lipsa apei va deveni o barieră în calea dezvoltării doar începând cu anul 2030

Impactul schimbării climei, combinat cu insuficienţa apei la nivelul ţării, arată că asigurarea alimentării cu apă în viitor impune o planificare urbană integrată. Dezvoltarea urbană în zonele geografice cu deficit de apă poate necesita o gestionare atentă din perspectiva accesului limitat la sursele de apă potabilă. Această situaţie afectează în special partea de nord a ţării în care resursa de apă se află sub stres şi unde există multe localităţi urbane cu densitate mare a populaţiei.

În acest context, sunt definite trei tipuri de zone:

- Zonele care în mod tradiţional au avut deficit de apă, în care schimbările climatice vor spori presiunea asupra activităţilor economice actuale, fără a afecta însă disponibilitatea de apă potabilă pentru consumul uman;

- Zonele cu populaţie vulnerabilă, preponderent din comunităţile rurale, care deja se confruntă cu un deficit de apă şi cu coborârea pânzei de apă freatică din cauza supra-exploatării şi secetelor;

- Regiunea centrală a Moldovei, asupra căreia există un impact complex datorat diminuării resurselor de apă atât pentru populaţia rurală, cât şi pentru cea urbană.

Încetinirea activităţii economice din ţară după obţinerea independenţei a avut ca rezultat stabilizarea nivelului de poluare a râului Nistru şi Prut.

Principalele surse de poluare a apei de suprafaţă şi subterane sunt sistemele de sanitaţie individuale ale gospodăriilor populaţiei, deversările de apă uzată municipală insuficient epurată sau neepurată, infiltraţiile provenite din sistemele de canalizare şi zonele de depozitare inadecvată a deşeurilor solide şi deversările de ape industriale epurate independent şi deversate în bazinele de apă, fapt ce complică tratarea apei brute şi necesită cheltuieli suplimentare.

Fântânile de adâncime mică 10-50m, constituie principala sursă de apă în zonele rurale unde nu există sisteme centralizate de alimentare cu apă.

Monitorizarea apelor subterane este efectuată de către AGRM prin intermediul reţelei de monitoring alcătuită din 180 sonde (se apreciază nivelul, temperature şi compoziţia chimică a apelor subterane) amplasate pe întreg teritoriul ţării.

O importanţă deosebită prezintă datele cu privire lacantitatea şi calitatea resursele de apă locale pentru elaborarea MP-lor şi SF pentru viitoarea infrastructură AAS.

1.4 Infrastructura AAS

În prezent, în Republica Moldova sunt 1.032 localităţi cu sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă, dintre care 3 municipii şi 52 oraşe.

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare pentru anul 2012.

Sisteme de alimentare cu apă. În anul 2012 pe teritoriul ţării au fost amplasate 742 sisteme de alimentare cu apă, din care 571 unităţi – cu proprietate publică, 168 – private, 3–proprietate mixtă. Din total apeducte, pe parcursul anului 2012 au funcţionat 677 sisteme (91,2%) sau cu 34 apeducte mai mult comparativ cu anul precedent şi cu 163 mai mult comparativ cu anul 2008.

Figura 1. Sisteme de alimentare cu apă, 2008-2012

Numărul sistemelor de alimentare cu apă a crescut ca urmare a punerii în funcţiune pe parcursul anului a 44 sisteme de alimentare cu apă, preponderent în următoarele raioane: Rîşcani – 11, Căuşeni – 8, Cahul şi Teleneşti, respectiv cîte  – 3, Cantemir, Călăraşi, Criuleni, Hînceşti, Ciadîr-Lunga, cîte 2 sisteme. Totodată, 19 sisteme de alimentare cu apă nu au fost funcţionale: raionul Şoldăneşti, Taraclia respectiv cîte 6 sisteme, Floreşti – 3, Nisporeni – 2, Basarabeasca, Dubăsari, Floreşti, Hînceşti, Orhei, Comrat - cîte 1 sistem de alimentare cu apă.

Astfel, cu servicii centralizate de alimentare cu apă au fost asigurate 38,7% din localităţile ţării, 76,7% din oraşe şi 36,2% din localităţile rurale. Anual numărul localităţilor dotate cu sisteme de alimentare cu apă este în creştere, în anul 2012 numărul acestora fiind de 378 localităţi faţă de 338 în anul 2008.

Lungimea totală a reţelelor şi apeductelor de distribuţie a apei potabile a constituit în anul 2012 9,3 mii km sau cu 409,5 km mai mult faţă de anul 2011. Dat fiind că nu toate sistemele de alimentare cu apă sunt funcţionale, de facto pe parcursul anului au funcţionat 9,1 mii km de reţele (97,9%). Volumul de apă captată a constituit 122,5 mil. m.c., inclusiv 74,6% din surse de suprafaţă, 18,8% din surse subterane şi 6,6% din alte surse.

Figura 2. Volumul de apă captată după surse, 2012

Populaţia deservită de sistemul public de alimentare cu apă. În anul 2012, populaţia deservită de sistemul public de alimentare cu apă a fost de circa 1,5 milioane persoane, ce reprezintă 42,1% din populaţia ţării (68,9% populaţia urbană şi 22,7% rurală). Cea mai mare pondere a populaţiei deservite de sistemul public de alimentare cu apă se înregistrează în UTA Găgăuzia - 66,6% şi mun. Chişinău – 66,4%, urmată de regiunea Sud – 48,8%, Nord – 30,5% şi Centru -27,4%.

Distribuţia apei. În anul 2012 volumul de apă distribuită de către întreprinderile specializate de alimentare cu apă a fost de 74,9 mil. m.c sau cu 1,4 mil. m.c. mai mult decît în anul 2011. În medie pe an la un locuitor revine 14,6 m.c. apă furnizată.

Tabelul 1. Reţeaua şi volumul de apă potabilă distribuită, 2009-2012

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul localităţilor dotate cu sisteme de alimentare cu apă potabilă | 338 | 351 | 366 | 378 |
| Sisteme de alimentare cu apă, unităţi | 644 | 690 | 723 | 742 |
| Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile, km | 8036,2 | 8509,9 | 8914,7 | 9324,2 |
| Apă potabilă distribuită consumatorilor, mil. m.c. | 78,1 | 75,0 | 73,5 | 74,9 |
| inclusiv populaţiei, mil. m.c. | 53,6 | 51,3 | 51,2 | 52,1 |

În profil teritorial cel mai mare volum de apă furnizată la un locuitor se înregistrează în mun. Chişinău – 43,7 m.c., UTA Găgăuzia – 8,5 m.c., după care urmează regiunea de Sud – 7,6 m.c. (vezi anexa, tab.2).

Din volumul total de apă distribuită, 52,1 milioane m.c sau 69,5% este distribuită populaţiei, 5,6% - instituţiilor bugetare, iar 24,9% altor consumatori, precum agenţii economici. Volumul de apă realizat populaţiei comparativ cu anul precedent s-a majorat în total pe ţară cu 1,8%. În regiunea de Sud volumul de apă livrat populaţiei s-a majorat cu 13,9% faţă de anul precedent, în regiunea de Centru cu 11,3%, UTA Găgăuzia – 7,8%, iar la Nord cu 1,8%.

Figura 3. Volumul de apă distribuită pe categorii de consumatori, 2012

Pe parcursul anului 2012, 86,4% din volumul de apă total realizat a fost prin dispozitive de măsurare. Cel mai mare volum de apă realizat prin dispozitive de măsurare a fost înregistrat în regiunea Nord – 93,3%, iar cel mai mic în regiunea Centru – 81,2%. În anul 2012 au fost înregistrate 37,2 mii cazuri de avarii accidentale în reţeaua de distribuţie a apei sau cu 8,7 mii cazuri mai mult comparativ cu anul 2011, fapt ce a determinat pierderi semnificative de apă.

Sisteme de canalizare centralizate. În anul 2012 din total apeducte, 158 au fost dotate cu sisteme de canalizare, din care au funcţionat 110 sisteme sau cu 3 unităţi mai mult comparativ cu anul 2011. Pe parcursul anului 2012 au fost puse în funcţiune 3 sisteme de canalizare, cu 4 sisteme mai puţin comparativ cu anul 2012, iar 12 sisteme au fost scoase din funcţiune. Din total sisteme de canalizare, 124 sunt dotate cu staţii de epurare.

Figura 3. Sisteme de canalizare, 2008-2012

Populaţia deservită de sistemul public de canalizare. Numărul populaţiei cu acces la servicii de canalizare a constituit 761 mii persoane, ce prezintă 21,4% din total populaţie, inclusiv 50,1% în localităţile urbane şi numai 1,0% din localităţile rurale. Cea mai mare pondere a populaţiei cu acces îmbunătăţit la servicii de canalizare este înregistrată în regiunea Nord – 23,4%, urmată de regiunile Centru -10,2% , Sud – 6,7% şi UTA Găgăuzia – 2,2%.

Lungimea totală a reţelei de canalizare a constituit în anul 2012 2,6 mii km, din care de facto au funcţionat 2,4 mii km (92,3%). Capacitatea zilnică de curăţare a apelor uzate pe parcursul anului 2012 a fost de 0,7 mil. m.c. de apă.

Tabelul 2. Reţeaua sistemelor de canalizare, 2009-2012

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul localităţilor cu sisteme de canalizare | 135 | 134 | 135 | 130 |
| Sisteme de canalizare, unităţi | 172 | 169 | 167 | 158 |
| inclusiv dotate cu staţii de epurare | 128 | 126 | 132 | 124 |
| Lungimea totală a reţelei de canalizare, km | 2548,5 | 2586,5 | 2592,1 | 2602,1 |

Cantitatea totală a apelor uzate colectate a fost de 66,5 mil. m.c., din care 56,6% reprezintă apele uzate recepţionate de la populaţie.

Figura 4. Distribuţia volumului de ape uzate recepţionate de la abonaţi, în 2012

Prin staţiile de epurare a apei au trecut 64,4 mil. m.c. apă uzată (96,8%). Din volumul total de apă uzată, apele epurate biologic au alcătuit 64,2 mil. m.c. (99,7%), din care 60,8 mil. m.c. (94,6%) au fost purificate conform normativelor stabilite. Pe parcursul anului la reţelele de canalizare au fost înregistrate 26,4 mii de avarii, cu 3,8 mii mai mult comparativ cu anul 2011.

Suma totală cheltuită în sectorul AAS din Moldova în ultimii cinci ani (2008 – 2012) constituie aproximativ 1.910 milioane lei sau echivalentul a 120 milioane EUR (Figura 2), cu o distribuţie între sursele interne şi cele internaţionale, preponderent în favoarea donatorilor străini (32% şi respectiv 68%).

Figura 2 Investiţiile în sectorul AAS în perioada 2008–2012

Contribuţia sumei totale alocate Sectorului AAS (intern, plus donatori străini) în produsul intern brut, a fost de 0,4% în anul 2008, 0,7 % în 2010 şi 0,5% în 2011-2012. Pentru o ţară aflată în etapa iniţială a dezvoltării infrastructurii AAS, o contribuţie internă mai mică de 0,3% la investiţii este considerată a fi insuficientă.

În Moldova, alocarea financiară a investiţiilor de capital pentru autorităţile publice locale este centralizată şi provine din bugetul de stat prin includerea lor ca o anexă separată în legea bugetară anuală, specificându-se fondurile şi bunurile primite. Aceste fonduri sunt alocate ca transferuri cu destinaţie specială, prin delegare de către Guvern. Autorităţile publice locale au dreptul să aloce fonduri din propriile venituri pentru finanţarea proiectelor de investiţii, inclusiv pentru co-finanţarea celor susţinute de ajutorul oficial financiar extern pentru dezvoltare şi din contribuţiile consumatorilor. În plus, unităţile administrativ-teritoriale pot beneficia şi de alte surse cum sunt Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională, Fondul de Investiţii Sociale şi Fondul Ecologic Naţional.

1.5  Serviciile AAS

În prezent, în Republica Moldova rata de conectare a populaţiei la sisteme centralizate de alimentare cu apă este de aproximativ 43%, excluzând municipiul Chişinău şi numai 21% din populaţie beneficiază de sisteme centralizate de colectare a apelor uzate.

Tabelul 1 Rata medie de conectare la sisteme AAS în Republica Moldova

| Zona | Populaţia Anul 2011 | % conectate la apă potabilă | % conectate canalizare |
| --- | --- | --- | --- |
| Chişinău | 926,924 | 84% | 75% |
| Restul ţării | 2,539,321 | 43% | 21% |
| Toată ţara | 3,466,245 | 54% | 35% |

S-a estimat că apa potabilă produce până la 15-20 % dintre cazurile de îmbolnăvire prin boală diareică acută şi hepatită virală de tip A, preponderent în zonele rurale, 22-25% din maladiile gastrointestinale şi 100% din cazurile de fluoroză dentară.

Situaţia privind calitatea apei potabile furnizate consumatorilor din Moldova, este următoarea:

(i) 44% din populaţie nu are acces la apă potabilă sigură;

(ii) cea mai mare parte din apa subterană utilizată în scopul potabilizării este inadecvată datorită poluării naturale sau antropice;

(iii) un procent mare de probe sunt necorespunzătoare din punct de vedere al parametrilor microbiologici (9,4% în mediul urban şi 16,2% în mediul rural);

(iv) calitatea apei furnizată în şcoli şi în instituţiile pentru copii este inadecvată (23,8% dintre probe depăşesc concentraţiile maxim admise pentru parametrii chimici şi microbiologici).

1.6  Sistemul de Management al Informaţiilor (SMI)

Sistemul de Management al Informaţiilor (SMI) în sectorul AAS este compatibil cu cerinţele iniţiativei E-Guvernare. În afară de economisirea costurilor cu echipamentul, reţeaua şi softurile, principalul avantaj al utilizării E-Gov PaaS/SaaS îl reprezintă existenţa unei platforme unice pentru utilizarea în comun şi schimbul de date între instituţiile guvernamentale cu atribuţii în sectorul AAS. SMI elaborat pentru sectorul AAS poate fi la rândul său util pentru iniţiativa E-Guvernare contribuind cu informaţii la sistemul GIS/SMI naţional, dacă o astfel de decizie strategică va fi aprobată la nivel guvernamental.

2. Definirea problemelor

Lista neajunsurilor şi aspectelor critice din sectorul AAS au fost identificate pe baza unei evaluări la nivel naţional şi pot fi rezumate după cum urmează:

Cadrul politic şi juridic - deşi în Moldova există voinţa politică pentru aproximarea legislaţiei naţionale din sectorul AAS la „Acquis-ul UE”, aceasta nu se reflectă în reforma instituţională necesară pentru a îmbunătăţi managementul serviciilor publice AAS. Baza juridică actuală pentru funcţionarea sectorului AAS are lacune semnificative, în principal referitoare la: instrumentele de planificare care să permită investiţiile în dezvoltarea infrastructurii de AAS;

selectarea soluţiilor tehnice cele mai ieftine, adecvate şi eficiente pentru exploatarea şi întreţinerea sistemelor AAS;

criteriile de evaluare a performanţei companiilor care furnizează servicii AAS;

prevenirea şi controlul poluării mediului înconjurător.

Cadrul instituţional - evoluţia sectorului AAS din Moldova pe parcursul ultimilor 15-20 ani este marcată de mai multe schimbări instituţionale. Instituţiile care trebuie să conducă, să implementeze şi să exploateze infrastructura AAS în mod durabil sunt dotate inadecvat pentru a face faţă provocărilor aproximării legislaţiei naţionale la legislaţia UE şi la bunele practici europene din sectorul AAS.

Principalele probleme care trebuie redresate sunt legate de:

- Politicile sectoriale ineficiente pentru supravegherea, gestionarea şi monitorizarea sectorului AAS;

- Responsabilitatea fragmentată, insuficient definită sau suprapunerile atribuţiilor instituţiilor de coordonare existente la nivel naţional (MM, MS, ME, MDRC, ANRE, structurilor subordinate, etc);

- Efectivul limitat în domeniul elaborării politicilor sectoriale, monitorizării domeniului şi programării investiţiilor;

- Comunicarea şi coordonarea ineficientă între instituţiile existente, în special cu privire la programarea şi monitorizarea investiţiilor în sectorul AAS;

- Dezvoltarea necoordonată a infrastructurii AAS la nivel local, deseori condusă de interesele donatorilor, fără o supervizare sau monitorizare adecvată la nivel naţional;

- Lipsa capacităţii laboratoarelor pentru monitorizarea calităţii apei potabile şi a apei uzate în conformitate cu cerinţele HG 934/2007 şi HG 1141/2008.

Aspectele critice ale infrastructurii:

(i) starea tehnică nesatisfăcătoare a sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi epurare a apei uzate;

(iii) procentul mic al populaţiei cu acces la servicii îmbunătăţite de sanitaţie;

(iv) procentul mic al proiectelor de investiţii pentru extinderea şi modernizarea sistemelor AAS;

Fificultăţile în dezvoltarea infrastructurii sunt legate de criteriile de proiectare şi instrumentele de planificare a infrastructurii AAS, programele de monitorizare a calităţii apei potabile şi apei uzate şi controlul calităţii în laboratoare.

Apa de suprafaţă disponibilă pentru alimentarea cu apă a populaţiei este limitată la râurile Nistru şi Prut, ceea ce implică construirea unor apeducte lungi şi costisitoare pentru a alimenta comunităţile din toată ţara;

Acviferele sunt deja intensiv exploatate, în zonele în care sunt disponibile într-o cantitate şi de o calitate adecvată. Exploatarea în continuare a apei de profunzime este posibilă, dar necesită investigaţii pentru tratamente mai sofisticate de îndepărtare a poluanţilor;

Debitul fântânilor de mică adâncime este de obicei mai mic de 0,5 m3/h, fiind suficient pentru extragerea manuală, dar insuficient pentru mai multe sisteme centralizate bazate pe pomparea apei.

3. Obiectivele Strategiei

Scopul

Strategia AAS are scopul de a prezenta un traseu actualizat şi detaliat pentru dezvoltarea sectorului AAS atât pe termen scurt (3-5 ani, până în 2017) cât şi pe termen mai lung (6-15 ani, până în 2027) şi pentru asigurarea dreptului omului la apă potabilă sigură ca un drept fundamental.

Obiectivul general

Asigurarea graduală a accesului la apă sigură şi sanitaţie adecvată pentru toate localităţile şi populaţia din Republica Moldova, până în anul 2027, contribuind astfel la îmbunătăţirea sănătăţii, demnităţii şi calităţii vieţii şi susţinând dezvoltarea economică a ţării.

Valorile promovate de Strategie includ recunoaşterea accesului la apă ca pe un „drept al omului” şi convingerea fermă că o acoperire a ţării cu infrastructură AAS bună este un precursor necesar pentru o dezvoltare socio-economică durabilă şi că investiţiile în AAS au rate de revenire superioare oricărei alte activităţi, prin prisma beneficiilor aduse populaţiei conectate, dar şi al statului în ansamblu.

Obiectivele specifice

Obiectivul general al Strategiei AAS, poate fi atins prin punerea în practică a următoarelor obiective specifice:

1. Descentralizarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi sanitaţie Responsabilitatea organizării şi funcţionării serviciilor publice de alimentare cu apă şi sanitaţie revine autorităţilor locale. Sunt necesare măsuri de imbunătăţire a performanţelor operaţionale şi financiare ale companiilor prestatoare de servicii AAS in vederea creşterii siguranţei şi calităţii serviciilor asigurate populaţiei.

2. Extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi sanitaţie şi creşterea gradului de acces al populaţiei la aceste servicii.

Gradul redus de echipare tehnico – edilitară ca şi lipsa surselor in anumite zone ingreunează accesul populaţiei la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare supuse controlului şi monitorizării autorităţilor. Trebuiesc luate măsuri de extindere a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare centralizate şi creşterea gradului de acces al populaţiei la aceste servicii.

Ţinta pentru primii cinci ani este de a atinge o acoperire cu infrastructură AAS pentru 30% din populaţia neconectată din zonele urbane şi 20-25% pentru populaţia neconectată din zonele rurale.

3. Promovarea principiilor economiei de piaţă şi atragerea capitalului privat

Serviciile publice de alimentare cu apă şi sanitaţie au caracter de monopol determinat de situaţia de clienţi captivi a beneficiarilor racordaţi la sistemele centralizate. Pentru asigurarea concurenţei, se vor iniţia măsuri de punere in competiţie a operatorilor de servicii, a capitalurilor de finanţare şi a managementului.

Datorită constrângerilor bugetare, finanţarea din fonduri publice este mică, şi atragerea capitalului privat este o necesitate stringentă prin realizarea unor parteneriate de lungă durată între autoritaţile publice locale şi investitorii privati în vederea investiţiilor.

4. Măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor în sectorul AAS

4.1 Întărirea cadrului legal, de reglementare şi a capacităţii instituţionale

(i) Moldova îşi respectă angajamentele privind aproximarea legislaţiei naţionale la „Acquis-ul comunitar UE” în conformitate cu Acordul de Asociere care este în prezent negociat cu Comisia Europeană şi va implementa şi monitoriza convenţiile internaţionale ratificate cu relevanţă pentru sectorul AAS.

Pentru a stimula sectorul AAS, accentul în îmbunătăţirea cadrului de reglementare va fi pus pe aproximarea Directivei Cadru cu privire la Apă 2000/60/EC, Directivei cu privire la tratarea apei uzate urbane 91/271/EEC şi Directivei privind calitatea apei destinată consumului uman 98/83/EC prin elaborarea şi adoptarea unei noi Strategii AAS, Legii privind serviciile publice de AAC şi alte acte legislative.

Standardele şi normele tehnice din sectorul AAS vor fi revizuite, adaptate şi actualizate pentru a asigura abordări îmbunătăţite pentru proiectarea, construcţia şi operarea infrastructurii AAS, a serviciilor şi echipamentelor din domeniile identificate ca fiind critice prin generarea unor costuri inutile, după cum urmează:

Standardele şi normele de proiectare a infrastructurii AAS;

Standardele de calitate şi normele tehnice pentru calitatea apei;

Sistemele de management al calităţii pentru produsele/serviciile oferite de companiile de operare a serviciilor de apă şi canalizare.

(ii) Provocarea principală pentru sectorul AAS este legată de îmbunătăţirea şi întărirea capacităţii existente la nivelul instituţiilor guvernamentale cheie pentru:

- Planificarea şi programarea în mod coerent şi etapizat a dezvoltării unei infrastructuri AAS îmbunătăţite pentru toate comunităţile, pe baza unor criterii de selectare bine definite şi transparente, incluzând implicarea comunităţilor beneficiare;

- Mobilizarea resurselor de finanţare naţionale şi internaţionale adecvate pentru investiţiile în infrastructura AAS, o bună coordonare între instituţiile guvernamentale şi structurile subordonate, agenţiile de dezvoltare regională şi autorităţile publice locale;

- Coordonarea monitorizării progresului investiţiilor în infrastructură pentru a verifica dacă acestea corespund obiectivelor Strategiei AAS şi altor obiective de dezvoltare socio-economică generală;

- Întărirea capacităţii operatorilor de apă-canal, prin consolidarea acelora care sunt eficienţi, pentru furnizarea unor servicii de alimentare cu apă potabilă şi sanitaţie la parametri adecvaţi de calitate şi la preţuri acceptabile, care în acelaşi timp să asigure recuperarea costurilor şi să permită continuarea activităţii.

Întărirea capacităţii organului central al administraţiei publice, responsabil de sectorul AAS, pentru a asigura o dezvoltare coerentă şi adecvată a investiţiilor în sectorul AAS prezintă o prioritate prin crearea unei Unităţi noi de Implementare a Proiectelor pentru managementul sectorului AAS.

Întărirea capacităţii administrative a ADR în planificarea managementului AAS regional având în vedere că instituţiile sunt constituite pentru asigurarea operaţionalităţii procesului de implementare şi realizare a Strategiei de dezvoltare regională care implică şi infrastructura AAS public şi sunt instituţii importante pentru coordonarea planificării infrastructurii la nivel regional cu delegarea următoarelor responsabilităţi:

- Colectarea de la administraţia locală, stocharea şi actualizarea la nivel regional a datelor locale relevante;

- Coordonarea studiului privind elaborarea MP AAS, în special atunci când infrastructura AAS trece de hotarul teritorial al unui raion;

- Recomandarea pentru intregrarea MP AAS raionale în Master Plan AAS regional;

- Prezentarea MP AAS regional către Organul Central al Administraţiei Publice în domeniul mediului, pentru integrarea acestuia într-un Master Plan AAS naţional;

- Ghidarea selectării investiţiilor prioritare care reies din MP, din perspectiva regională şi recomandarea alocării fondurilor pentru dezvoltarea infrastructurii AAS de către FNDR, FEN şi alte programe naţionale care pot susţine investiţiile în infrastructura AAS;

- Participarea la elaborarea Planurilor operaţionale regionale pentru dezvoltarea investiţiilor AAS pe baza MP raionale/ regionale şi a SF disponibile;

- Monitorizarea implementării Planurilor operaţionale regionale pentru investiţiile AAS şi informarea Organului Central al Administraţiei Publice, responsabil de sectorul AAS, privind progresul, realizările, problemele sau dificultăţile care ar putea periclita implementarea infrastructurii AAS în regiune.

Întru îmbunătăţirea capacităţii de absorbţie a fondurilor în sectorul AAS va fi promovată instruirea şi dezvoltarea capacităţii profesionale a tuturor actorilor sectorului AAS.

Se va stabili un „organism de reglementare” în sectorul AAS prin extinderea domeniului de activitate al ANRE cu următoarele atribuţii în domeniul AAS:

- Stabilirea reglementărilor, deciziilor şi recomandărilor referitoare la funcţionarea sectorului AAS;

- Acordarea licenţei de operare pentru companiile apă-canal pe baza unei documentaţii care să stabilească modalitatea de îmbunătăţire a ţintelor financiare şi tehnice, planurile de afaceri, bilanţurile contabile, etc.;

- Supervizarea procesului de stabilire a tarifelor pentru a asigura un echilibru optim între nevoile pentru modernizarea reţelelor şi calitatea serviciilor oferite;

- Medierea între companiile apă-canal şi consumatori.

Se va înfiinţa de către administraţiile publice locale structuri inter-municipale, care să încheie acorduri pentru supervizarea în comun a serviciilor AAS. Aceste acorduri vor include documente de planificare pe termen lung, programe de investiţii, indicatori de performanţă ai serviciilor şi liste de pasive şi active. Abordarea propusă pentru comasarea companiilor de apă-canal are ca scop îmbunătăţirea infrastructurii AAS în toate centrele raionale.

Operatorilor apă–canal se vor grupa în companii de operare regionale, bazate pe asociaţii/întreprinderi inter-municipale, sau parteneriate publice–private (PPP) care pot reprezenta modele de întreprinderi viabile economic. Procesul va fi facilitat şi accelerat printr-o politică care să condiţioneze clar accesul operatorilor la finanţarea din surse interne şi internaţionale de (i) atingerea unor standarde manageriale minime (plan de afaceri anual şi verificarea performanţei) şi a performanţei operaţionale (calitatea serviciilor şi declaraţia privind raportul pozitiv dintre profit şi pierderi) astfel încât să fie eligibili pentru eliberarea licenţei de operare de către „organismul de reglementare”; (ii) dorinţa de a fuziona cu alţi operatori de apă.

Va fi stimulat un management comunitar reprezentat de Asociaţiile Utilizatorilor de Apă din mediul rural iniţiate de proiectul ApaSan, pentru satele care nu au un număr critic de beneficiari care să permită recuperarea costurilor unui sistem centralizat sau care nu pot fi conectaţi la un sistem de alimentare cu apă regional.

Va fi promovată participarea activă a publicului la supravegherea prestării serviciilor AAS, în ceea ce priveşte: (i) finanţarea infrastructurii publice AAS din zonele urbane şi rurale; (ii) cererea pentru creşterea eficienţei serviciilor, ceea ce va conduce către necesitatea agregării operatorilor; (iii) participarea sectorului privat în furnizarea serviciilor AAS; (iv) accesibilitatea serviciilor AAS pentru comunităţile beneficiare.

Vor fi consolidate capacităţile Organului Central al Administraţiei Publice în domeniul mediului privind gestionarea resurselor de apă utilizate în sectorul AAS prin:

1. Stabilirea managementului integrat al resursei de apă: (i) Coordonarea diferitelor cerinţe de apă pentru menţinerea echilibrului economico-social şi alocarea adecvată între diversele sectoare (agricultură, industrie); (ii) AAS şi sănătatea ecosistemelor; (iii) Inventarierea resurselor de apă care pot fi utilizate în sectorul AAS pe baza unor planuri de management la nivel de districte ale bazinelor hidrografice; (iv) Introducerea Planurilor de Siguranţă ale Apei, ca instrument de management preventiv de la captare la consumator.

2. Protejarea resursei de apă împotriva ameninţărilor schimbărilor climatice în concordanţă cu măsurile din Strategia Naţională a Republicii Moldova privind adaptarea la schimbările climatice. Adaptarea infrastructurii AAS la resursa de apă existentă atât din punct de vedere calitativ, dar şi cantitativ şi la posibilele evenimente extreme de secetă sau inundaţii.

3. Încurajarea cercetării aplicative naţionale în următoarele domenii prioritare pentru sectorul AAS: (i) Tehnologii de tratare la un cost scăzut/ acceptabil pentru apa subterană poluată, în scopul reducerii necesităţii de a construi apeducte lungi pentru localităţile amplasate departe de cele două râuri principale, Nistru şi Prut; (ii) Tehnologii ecologice la un cost scăzut pentru epurarea apelor uzate, de tipul zonelor umede construite care pot fi viabile pentru zona rurală; (iii) Sisteme de sanitaţie individuale sau comunale ieftine, eficiente, curate, uşor de întreţinut.

4.2 Dezvoltarea infrastructurii AAS

Pentru a elabora o listă de proiecte AAS gata să fie finanţate, procesul de planificare al infrastructurii va fi susţinut de o planificare generală la nivel regional/raional printr-un Master Plan AAS regionale/ raionale şi care vor fi aprobate de Organul Central al Administraţiei Publice în domeniul mediului.

Proiectarea şi construcţia oricărei infrastructuri AAS va fi precedată de un Studiu de Fezabilitate care va documenta aspectele tehnice, financiare, economice, instituţionale, impactul asupra mediului şi viabilitatea investiţiei AAS propuse.

Construcţia şi implementarea unui proiect de infrastructură AAS trebuie să beneficieze de (i) angajamentul preliminar al comunităţilor şi al companiilor de apă vizate pentru acoperirea costului serviciilor care urmează să fie prestate (acord sau contract privind tarifele serviciilor) şi (ii) asigurarea tuturor fondurilor necesare pentru întreaga investiţie (angajament de finanţare multi-anuală pentru sursele de finanţare locale şi angajamentul de finanţare al donatorilor străini, acolo unde este cazul).

Companiile de furnizare a serviciilor de apă şi sanitaţie sunt ineficiente şi generatoare de pierderi de apă în infreastructură şi ar trebui reorganizate în companii regionale pentru a deveni viabile economic. Este de asemenea necesară implementarea unui Sistem de Management al Informaţiei georeferenţiate SMI/GIS care să permită planificarea infrastructurii şi exploatarea sistemelor AAS.

Investiţiile pe termen mediu incluse în această Strategie se axează atât pe zonele urbane, cât şi cele rurale, după cum urmează: (i) Alimentarea cu apă: investiţii în reabilitarea captărilor de apă, staţiilor de tratare a apei brute, staţiilor de pompare şi reţelelor de distribuţie, extinderea reţelelor existente de distribuţie a apei potabile; (ii) Apa uzată: reabilitarea/modernizarea staţiilor de epurare şi extinderea reţelei de canalizare.

Investiţiile pe termen lung se vor baza pe analiza şi evaluarea situaţiei existente, prognozele referitoare la debitele de apă potabilă şi apă uzată, comparaţia cu ţintele naţionale şi regionale/ raionale, analiza opţiunilor şi strategiilor regionale/ locale.

O estimare a infrastructurii AAS planificată include:

Apă potabilă 2017 - (i) conectarea a 61.957 persoane noi; (ii) reabilitarea unui număr de 42 staţii de tratare a apei în scopul potabilizării; (iii) construirea a 9 staţii noi de tratare a apei; (iv) reabilitarea a 890 km reţea; (v) construirea a 508 km reţea nouă;

Apă potabilă 2027 - (i) conectarea a 652.892 persoane noi; (ii) construirea a 344 staţii noi de tratare a apei;

Apă uzată 2017 - (i) conectarea a 101.077 persoane noi; (ii) reabilitarea unui număr de 29 staţii de epurare a apei uzate; (iii) construirea a 20 staţii noi de epurare a apei; (iv) reabilitarea a 511 km de reţea de canalizare; (v) construirea a 566 km reţea de canalizare nouă;

Apă uzată 2027 - (i) conectarea a 652.892 persoane noi; (ii) construirea a 1.959 km reţea de canalizare nouă.

În zonele rurale, comunele şi satele vor fi grupate după mărime, deoarece necesităţile lor sunt foarte diferite. Comunele care au o populaţie de peste 7.000 locuitori sunt asimilate oraşelor de mărime medie, iar cele cu peste 5.000 de locuitori oraşelor de mărime mică. Prin urmare, acolo unde nu există sisteme de alimentare cu apă şi canalizare, investiţiile pentru construirea unor sisteme noi centralizate de alimentare cu apă şi canalizare, incluzând staţiile de epurare a apei uzate, se vor calcula pe baza celor mai ieftine şi sigure soluţii.

Toate entităţile asimilate unui consum public, cum sunt centrele comerciale, şcolile, spitalele vor fi în mod obligatoriu conectate atât la infrastructura de alimentare cu apă cât şi la canalizare. Pentru localităţile urbane, orice dezvoltare a unei infrastructuri noi de alimentare cu apă potabilă va fi însoţită de infrastructura pentru apă uzată. Pentru localităţile rurale, dezvoltarea unei infrastructuri noi de alimentare cu apă potabilă, va fi însoţită de orice alternativă adecvată de infrastructură pentru sanitaţie.

Conform Directivei 91/271/EEC “o aglomerare” este o zonă în care populaţia şi / sau activităţile economice sunt suficient de concentrate pentru a face posibile colectarea apelor reziduale urbane şi dirijarea lor spre o staţie de epurare sau spre un punct final de evacuare. O investiţie într-un astfel de sistem poate fi suportată doar în cazul în care generează suficiente venituri pentru a acopera toate costurile sistemului. Veniturile generate de o investiţie sunt în funcţie de concentraţia locuitorilor şi / sau activitătiilor economice din zonă restectivă. Prin urmare, extinderea geografică maximă a unei aglomerări nu poate fi mai mare decât zona în care investiţia ar fi suportabilă din veniturile care cei din zonă pot să plătească. Aşezările care respectă aceasta constrângere sunt “aglomerări” în ceea ce priveşte implementarea Directivei.

Zonele umede construite pot fi considerate ca o alternativă pentru tratarea apei uzate în special în mediul rural pe baza unor studii fundamentate din punct de vedere tehnic şi financiar.

La estimarea necesarului de investiţii pentru prima perioadă, 2014-2017, vor fi luate în considerare tendinţele demografice anuale ale populaţiei şi evaluată situaţia referitoare la infrastructura existentă în sectorul AAS, avându-se în vedere ţinta de conectare a numărului populaţiei, reieşind din resursele financiare estimate real pentru a fi investite în sector. Din cauza resurselor financiare limitate, se recomandă ca investiţiile să fie alocate în mod prioritar pentru comunităţile urbane mari unde deja există reţele care necesită a fi renovate şi extinse, prin aceasta acoperind în termen relativ scurt un număr mai mare al populaţiei care va avea acces la servicii de calitate.

Necesarul de investiţii include costurile de proiectare şi planificare, costul materialelor, echipamentului, precum şi costul lucrărilor de construcţie, inclusiv a operării sistemelor publice. În costurile totale nu este inclus costul conectării în casă, care se presupune că va rămâne un cost privat, precum se practică în multe din ţările vecine şi Statele Membre ale UE.

Planificarea şi îmbunătăţirea infrastructurii AAS se va baza pe următoarele abordări:

- Elaborarea MP raionale pentru infrastructura AAS necesară în fiecare comunitate, împreună cu o metodologie de stabilire a priorităţilor;

- Elaborarea Planului Operaţional cincinal de investiţii AAS pentru mobilizarea resurselor financiare necesare pentru planificarea investiţiilor, ce va fi inclus în CCTM pe baza priorităţilor stabilite în MP disponibile şi în planurile de dezvoltare regională şi raională;

- Elaborarea SF pentru comunităţile cu o infrastructura definită ar fi o prioritate în planul cincinal de investiţii AAS;

- Examinarea posibilităţii creării unui fond de co-finanţare pentru infrastructura AAS, care este gestionat/exploatat de către administraţiile locale hotărâte să elaboreze MP, SF, proiecte tehnice şi documentaţii de licitaţie;

- Aprobarea proiectului de investiţie AAS pe baza recomandărilor SF şi a identificării, mobilizării şi angajării surselor de finanţare interne sau internaţionale;

- Elaborarea proiectului detaliat, specificaţiilor tehnice pentru infrastructura AAS planificată care beneficiază de finanţarea certă a investiţiei;

- Organizarea unei licitaţii transparente şi atribuirea contractului de achiziţii, lucrări şi servicii pentru realizarea construcţiei, luându-se în considerare condiţiile impuse în licitaţie de către finanţator.

Stabilirea priorităţilor pentru îmbunîtăţirea infrastructurii se vor baza pe comunităţile din zona acoperită de MP. Criteriile de prioritizare vor include:

(i) Reducerea mortalităţii populaţiei prin boli posibil asociate apei, în special pentru grupurile vulnerabile;

(ii) Atingerea „Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului” pentru AAS prin creşterea acoperirii populaţiei cu servicii de alimentare cu apă potabilă sigură şi sanitaţie adecvată;

(iii) Stoparea/reducerea deteriorării infrastructurii care deserveşte în prezent un număr mare de locuitori şi îmbunătăţirea eficienţei şi încrederii în sistemele existente, prin reabilitarea lor adecvată;

(iv) Reducerea semnificativă a deversării de apă poluată în corpurile de apă utilizate ca surse de apă potabilă pe plan intern sau în context transfrontier;

(v) Analiza opţiunilor care să permită compararea soluţiilor tehnice locale versus cele care depăşesc graniţele unui raion;

(vi) Interesul şi angajamentul administraţiilor publice raionale şi a celor locale subordonate, pentru investiţii în infrastructura AAS.

Vor fi stabilite şi aprobate următoarele Criterii cadru pentru proiect:

(i) Interes şi angajament din partea comunităţii(lor) vizate;

(ii) Disponibilitatea datelor credibile despre situaţia resurselor de apă şi a infrastructurii existente;

(iii) Disponibilitatea unor studii recente care să permită planificarea şi dezvoltarea;

(iv) Capacitatea comunităţilor vizate să îşi mobilizeze propriile resurse financiare dar şi alte resurse, pentru implementarea proiectelor;

(v) Voinţa comunităţilor de a accepta creşterea tarifelor astfel încât să acopere cheltuielile;

(vi) Voinţa companiilor de apă-canal să fuzioneze cu alţi operatori interesaţi, pentru a-şi îmbunătăţi eficienţa.

Infrastructura de alimentare cu apă se va planifica pe baza necesarului de apă, a tendinţelor şi proiecţiilor:

- Urban -160 l/om/zi debit total necesar şi respectiv 280 l/om/zi debit maxim zilnic;

- Rural - 50 l/om/zi debit total necesar şi respectiv 181 l/om/zi debit maxim zilnic.

Infrastructura de apă uzată în sistem centralizat se va planifica pe baza următoarelor criterii pentru stabilirea debitelor şi încărcărilor:

- Volumul de apă uzată menajeră pentru localităţile ≤ 10.000 EP: 135 l/om/zi pentru zonele urbane şi 75 l/om/zi pentru zonele rurale;

- Volumul de apă uzată menajeră pentru localităţile > 10000 EP: 160 l/om/zi;

- Factorul de restituţie a apei uzate menajere, exprimat ca raport între consumul de apă şi producţia de apă uzată: 100%;

- Coeficientul maxim de variaţie, definit ca raportul dintre debitul zilnic şi debitul maxim orar: 1/10;

- (v) Încărcările poluante: Consum Biolochimic de Oxigen la 5 zile (CBO5) de 60 g/ E.P/zi.

Metodologia şi ipotezele de calcul privind proiecţiile socio-economice ale debitelor specifice de apă potabilă şi debitelor şi încărcărilor pentru apa uzată vor fi stabilite în conformitate cu legislaţia UE şi bunele practici internaţionale, pe baza ultimelor date publicate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova.

Pentru comunităţile rurale cu mai puţin de 3.000 locuitori, care nu îşi pot permite operarea unui sistem centralizat, se vor construi sisteme individuale descentralizate de sanitaţie. Aceste facilităţi trebuie să fie acceptate în cultura locală, motiv pentru care se recomandă organizarea unor campanii de conştientizare şi instruire a populaţiei, ca elemente cheie în adoptarea acestor soluţii alternative.

Proiectele de infrastructură AAS vor fi elaborate pe baza MP şi SF, ca parte a Sistemului de Management al Informaţiei (SMI): (i) lista lungă a proiectelor în curs de pregătire aflate în diverse etape ale ciclului lor de evoluţie; (ii) lista scurtă a proiectelor care sunt pregătite de finanţare şi implementare.

Evaluarea în cadrul elaborării MP-rilor şi SF a impactului infrastructurii AAS asupra mediului şi calităţii vieţii oamenilor va fi bazată pe analiza unor indicatori pe parcursul etapelor de construcţie şi operare.

4.3 Îmbunătăţirea serviciilor AAS

Facilitarea şi accelerarea procesului de dezvoltare a companiilor de apă-canal constă în: (i) existenţa unei licenţe de operare emise de „organismul de reglementare în sectorul AAS”; (ii) voinţa fuzionării cu o altă companie de apă licenţiată, în cazul în care operatorul în cauză nu este licenţiat.

Dezvoltarea capacităţii companiilor apă-canal pentru a deveni eficiente şi sustenabile prevede: (i) selectarea într-o primă etapă a companiilor care au un management bun şi voinţa să fuzioneze; (ii) promovarea în a doua etapă a unui grup mai mic de operatori din centrele raionale pentru a fi asistaţi prin subvenţionarea investiţiilor în infrastructură, ceea ce le va permite să îşi extindă zonele pe care le deservesc.

Ţinta intermediară o reprezintă crearea unor companii regionale care să furnizeze servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru cel puţin 100.000 de locuitori, cu un prag de excludere a comunităţilor cu mai puţin de 5.000 de persoane în cazul canalizării şi de 500 de persoane în cazul conectării la alimentarea cu apă potabilă.

Scopul final al regionalizării îl reprezintă crearea a 3-5 companii regionale care să furnizeze servicii AAS pentru întreaga populaţie din Republica Moldova, cu excepţia satelor mici.

Măsurarea şi îmbunătăţirea performanţei companiilor de apă-canal se stabileşte prin indicatori de performanţă (benchmarking) la nivel naţional. Sistemul de evaluare va include Indicatorii de Performanţă Principali relevanţi pentru Moldova, o metodologie pentru colectarea şi analiza datelor şi compararea rezultatelor diverselor companii, în conformitate cu practicile internaţionale.

Elaborarea şi implementarea Planurilor de Siguranţă a Apei, care reprezintă o abordare preventivă de management a riscului pentru asigurarea unei ape potabile sigure de la captare până la robinetul consumatorului. PSA sunt menite să sporească încrederea consumatorilor că apa potabilă este sigură şi este furnizată respectând toate etapele cheie din procedura PSA.

4.4 Dezvoltarea Sistemului de Management al Informaţiilor (SMI)

Sistemul de Management al Informaţiilor (SMI) va furniza managerilor din Organul Central al Administraţiei Publice în domeniul mediului şi factorilor de decizie din alte ministere şi agenţii, informaţii complete pentru planificarea strategică, programarea şi monitorizarea investiţiilor AAS.

SMI se va construi pe baza datelor furnizate de Sistemele Operaţionale Suport administrate de diverse agenţii sau compartimente responsabile din cadrul altor ministere care se ocupă cu investiţiile în sectorul AAS, care colectează zilnic şi procesează datele brute.

Implementarea Strategiei AAS şi a Planului de acţiune, vor fi susţinute de SMI din Organul Central al Administraţiei Publice în domeniul mediului. În cadrul SMI, organul central poate să includă şi alte baze de date din sectorul AAS, deţinute de asociaţii profesionale.

Dezvoltarea SMI pentru a susţine implementarea Strategiei AAS, ca un sistem de management al informaţiei referitoare la infrastructură, va avea trei funcţii principale: (i) Programarea investiţiilor AAS strategice; (ii) Elaborarea şi administrarea proiectelor AAS propuse spre finanţare; (iii) Monitorizarea implementării Strategiei AAS.

Se va stabili setul de date, scorurile şi criteriile pentru prioritizarea proiectelor şi procedurilor de raportare SMI pentru proiectele AAS pregătite pentru finanţare, precum şi pentru urmărirea execuţiei lor.

SMI poate avea propriul modul GIS sau poate trimite informaţiile colectate într-un sistem GIS cu acoperire naţională, coordonat cu iniţiativa E-Guvernare şi cu alte sisteme GIS guvernamentale, ca de exemplu cel pentru cadastru.

Structura bazei de date propusă va fi compatibilă cu conceptul „Sistemului de Informaţii privind Apa din Europa” (WISE), care conţine date relevante despre resursele de apă şi managementul acestora la nivel European şi va fi în conformitate cu cerinţele Directivei INSPIRE şi cu Iniţiativa SEIS (Sistem de Informaţii privind utilizarea în comun a datelor de mediu).

5. Estimarea Impactului şi costurilor financiare şi non-financiare aferente implementării Strategiei AAS

Beneficiile care derivă din furnizarea serviciilor AAS de bază, ca de exemplu cele asociate atingerii „Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului”, sunt mari şi depăşesc cu mult costurile, estimându-se că beneficiile generate la nivel global care reprezintă un raport cost/beneficiu de 7 la 1 dolari SUA. Un astfel de raport face ca rata internă de rentabilitate a proiectelor AAS să fie foarte atractivă. Dezvoltarea infrastructurii AAS, într-o ţară cu resurse financiare puţine cum este Moldova, poate fi o investiţie care generează un retur economic care depăşeşte orice alt tip de investiţie publică, reprezentând astfel alocarea optimă a capitalului public care trebuie investit.

Infrastructura de apă şi servicii implică atât costuri recurente, cât şi costuri de capital, ceea ce necesită mecanisme separate de finanţare.

Estimarea investiţiilor de capital pentru implementarea Strategiei AAS în perioada 2014-2027, bazată pe un scenariu realist, este prezentată în Figura 3.

Se apreciază că sunt necesare aproximativ 705 milioane EUR (echivalentul a 11,329 milioane lei), din care 194 milioane EUR trebuie investite în primii cinci ani (2014-2017).

Figura 3 Investiţiile capitale estimative în sectorul AAS (2014-2027)

Previziunile financiare se bazează pe următoarele ipoteze:

- Veniturile acumulate la bugetul consolidat (bugetul de stat şi bugetele locale) vor creşte cu 5% pe an;

- Alocările pentru investiţiile de capital în sectorul apă şi sanitaţie vor constitui în primii 5 ani (2014-2017) cel puţin 1,2% din veniturile bugetare consolidate. Această contribuţie guvernamentală va creşte apoi gradual la 1,3% în perioada 2018-2022 şi la 1,4% în perioada 2023-2027;

- Luând în considerare capacitatea de absorbţie limitată a finanţărilor din surse internaţionale pe care o are în prezent Republica Moldova, contribuţiile donatorilor vor rămâne în domeniul 19 - 21 milioane EUR pe an;

- Datorită planificării unor contribuţii crescute din veniturile interne, proporţia contribuţiei donatorilor la capitalul investit anual în infrastructura AAS va scădea de la aproximativ 52% în 2013 la 35% în 2027 la totalul investiţiilor anuale în sectorul AAS.

Costul total al implementării Strategiei AAS pentru toate localităţile din Moldova, inclusiv cele mai mici localităţi rurale, este de aproximativ 2,04 miliarde EUR, care în termeni reali sunt distribuiţi în 998 milioane EUR pentru alimentarea cu apă potabilă şi 1,04 miliarde EUR pentru managementul apei uzate. Aceste investiţii sunt inaccesibile pentru Moldova, atât din punct de vedere al (i) mobilizării resurselor şi capacităţii de absorbţie în viitorul previzibil al implementării strategiei, anul 2027, cât şi al (ii) recuperării costului de operare şi întreţinere de către beneficiari, în principal populaţia din mediul rural.

Un volum mai mare de investiţii va genera şi costuri de operare crescute, ceea ce va necesita rezolvarea dezechilibrelor financiare dintre investiţiile de capital şi celelalte costuri din ciclul de viaţă al proiectelor din sectorul AAS, luând în considerare următoarele principii:

-  Toate intrările financiare planificate din tarife, taxe şi transferuri (3T), trebuie evaluate în raport cu costurile pe etapele ciclului de proiect pentru a garanta că fondurile şi veniturile din tarife sunt disponibile pentru acoperirea serviciilor furnizate;

- Pentru a permite acest lucru, informaţiile despre costurile pentru ciclul de viaţă trebuie să fie disponibilizate din ce în ce mai mult de către companiile apă-canal pentru dezvoltarea monitorizării sectorului. Planificarea financiară şi bugetarea trebuie să fie din ce în ce mai mult fundamentate pe informaţii referitoare la costuri, care să înlocuiască ipotezele şi prognozele;

- Este necesar suportul Guvernului pentru a introduce mecanisme financiare şi pentru a finanţa adecvat etapa post-construcţie, atât pentru operatori cât şi pentru autorităţile administraţiei publice locale, în special pentru împrumuturi avantajoase care să permită menţinerea capitalului.

Conceptul “recuperării sustenabile a costului serviciilor” include trei caracteristici principale:

- O combinaţie adecvată a Tarifelor, Taxelor şi Transferurilor (3T) pentru a finanţa costurile recurente şi capitale şi pentru a impulsiona alte forme de finanţare;

- Previzibilitatea subvenţiilor publice pentru a facilita investiţiile (planificarea);

- Politicile tarifare care să facă serviciile accesibile tuturor, inclusiv celor mai sărace categorii, asigurând totodată sustenabilitatea furnizorilor de servicii.

Recuperarea sustenabilă a costurilor asigură fluxurile de lichidităţi viitoare din combinaţia celor 3T şi utilizarea veniturilor ca bază pentru atragerea surselor de finanţare recuperabile – împrumuturi, obligaţiuni şi fonduri de solidaritate – în funcţie de situaţia locală.

Pe termen mai lung, sursele recuperabile nu pot substitui veniturile de bază insuficiente, realizându-se doar o deplasare a poverii către anii viitori. Chiar şi subvenţiile de stat şi asistenţa externă sunt legate într-o oarecare măsură de performanţă, depinzând de fluxuri financiare adecvate.

În prezent, nu poate fi încasat de la toţi consumatorii costul real al serviciilor de apă şi canalizare care să conţină valoarea investiţiilor şi re-investiţiilor. De aceea se recomandă stabilirea şi punerea în aplicare a unor principii de bază pentru construirea şi operarea viitoarei infrastructuri AAS:

- granturile (subvenţiile) pentru investiţii AAS trebuie acordate localităţilor în care populaţia poate susţine exploatarea sistemelor prin achitarea tarifelor;

- atunci când o comunitate nu poate susţine costurile de operare şi întreţinere a sistemului centralizat, trebuie planificate doar soluţii individuale descentralizate sau semi-centralizate în conformitate cu voinţa utilizatorilor;

- utilizatorii şi beneficiarii trebuie să fie responsabili pentru acoperirea tuturor costurilor de operare şi întreţinere a sistemului centralizat, din tarifele colectate, care trebuie ajustate periodic, în raport cu evoluţia situaţiei;

- la stabilirea tarifelor, trebuie luată în considerare capacitatea populaţiei de a le plăti şi trebuie stabilit un sistem de subvenţii încrucişate pentru populaţia mai vulnerabilă.

În situaţii excepţionale în care gospodăriile mai sărace şi vulnerabile nu îşi permit servicii centralizate de alimentare cu apă şi pentru care subvenţionarea încrucişată din partea grupurilor de utilizatori mai înstăriţi nu este posibilă, guvernul ar trebui să stabilească scheme de testare a mijloacelor de subvenţionare pentru a se asigura că operatorul de apă-canal care trebuie să exploateze sistemele după principii comerciale, poate acoperi costurile şi nu este forţat să absoarbă pierderile şi să acţioneze ca o instituţie socială.

Pentru aplicarea subvenţiilor se vor lua în considerare următoarele principii suplimentare: (i) subvenţiile trebuie să fie previzibile pentru a permite planificarea pe termen lung şi bugetarea; (ii) subvenţiile trebuie să fie transparente şi continuu revizuite pentru a asigura suficiente stimulente pentru ca operatorii apă-canal să îşi îmbunătăţească performanţa;

(iii) subvenţiile trebuie să fie reduse etapizat, pe măsură ce tarifele cresc.

În ultimii cinci ani, suportul guvernamental din surse interne nu a depăşit 1%. Luând în considerare importanţa sectorului AAS ca precursor a dezvoltării socio-economice a ţării, se recomandă ca începând din 2014, suportul bugetar pentru sector să crească până la 1,2% din veniturile bugetului consolidat pentru următorii cinci ani, cu o creştere viitoare graduală la fiecare cinci ani, aşa cum se prezintă în tabelul 2.

Tabelul 2 Suportul bugetar prognozat pentru sectorul AAS în perioada 2014-2027

|  | 2014-2017 | 2018-2022 | 2022-2027 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investiţii în infrastructura AAS din veniturile bugetare (%) | 1,2 | 1,3 | 1,4 |  |
| Contribuţia din surse interne la capitalul de investiţii în AAS (milioane lei) | 1.498 | 2.072 | 2.847 | 6.418 |
| Echivalent ( milioane EUR) | 96,7 | 129,5 | 172,6 | 398,7 |

La stabilirea tarifelor serviciilor AAS, se va lua în considerare capacitatea de plată a consumatorilor, cu un reper de 3-5% din venitul mediu al unei gospodării. Deoarece 5% din bugetul gospodăriilor casnice se situează la limita superioară a capacităţii de plată a unei familii în ţările în curs de dezvoltare, există preocuparea că în Moldova furnizarea unor servicii la un standard minim de calitate, s-ar putea să nu poată fi suportată financiar de o mare parte a populaţiei.

Figura 4

Analiza capacităţii de plată pentru serviciile AAS a micro-accesibilităţii pentru gospodăriilor casnicee grupate după nivelul de venituri şi cheltuieli (decile, care reprezintă una din cele nouă valori ce divizează seria de frecvenţe în zece părţi egale astfel încât, primele 10 (decila I) reprezintă populaţia cu cele mai mici cheltuieli, iar ultimele 10% (decila X), cu cele mai mari cheltuieli, conformitate cu metodologia Biroului Naţional de Statistică, confirmă că cele mai sărace pături ale populaţiei  cheltuiesc până la 15% din venitul disponibil pentru a-şi permite servicii AAS de standard minim; acesta fiind un cost prea mare pentru gospodăriile vizate. Conform evaluării, doar patru din decilele gospodăriilor cu cele mai mari venituri îşi pot permite să plătească pentru operarea serviciilor AAS.

Companiile de apă-canal trebuie să funcţioneze pe principii comerciale. Pentru a rezolva problema gospodăriilor sărace, se va trece la următoarea abordare:

- Adaptarea standardelor tehnice de proiectare şi a tehnologiei aplicate în cazul sistemelor centralizate, pentru scăderea costurilor investiţiilor şi a operării;

- Promovarea şi implementarea sistemelor descentralizate în situaţiile în care este clar că costurile de operare ale unui sistem centralizat nu pot fi suportate de toată populaţia beneficiară;

- În zonele urbane unde sistemele centralizate sunt necesare şi unde serviciile sunt parţial inaccesibile pentru anumite segmente de populaţie, în ciuda unei scheme bloc de tarifare subvenţionată, trebuie luată în considerare posibilitatea unei scheme de subvenţionare socială în care sunt plătite facturile gospodăriilor sărace, astfel încât să se permită acoperirea costurilor de operare a companiilor apă-canal.

Susţinerea prin granturi oficiale pentru dezvoltare din bugetul public naţional nu reprezintă soluţia optimă datorită faptului că bugetul intern este prea mic, iar sistemele de contabilitate pe care donatorii le impun sunt prea diferite. De aceea, se crează un fond comun a tuturor granturilor de la donatori pentru susţinerea sectorului AAS care co-finanţează infrastructura. Punerea în comun a resurselor de la donatori are câteva beneficii:

- Permite celor care se împrumută să instituie o singură procedură de achiziţii publice, management financiar şi sistem de plată pentru a reduce costurile unor sisteme paralele;

- Permite Guvernului care este proprietarul sistemelor fiduciare să îşi întărească dreptul de proprietate, capacitatea internă şi sustenabilitatea programului;

- Încurajează armonizarea sistemelor fiduciare ale celor care împrumută şi ale donatorilor;

- Îmbunătăţesc eficienţa prin eliminarea duplicării unor acţiuni;

- Elimină posibilitatea existenţei unor reguli diferite în cadrul aceluiaşi proiect care să se submineze reciproc.

Contribuţiile financiare oficiale pentru dezvoltarea sectorului AAS care pot fi mobilizate realist până în 2027, sunt estimate la aproximativ 307 milioane EUR (echivalentul a 4.911 milioane lei), aşa cum se prezintă în tabelul 3. Ele corespund cu aproximativ 44% din totalul investiţiilor preconizate pentru sectorul AAS în această perioadă.

Tabelul 3 Suportul financiar extern prognozat pentru sectorul AAS (2014-2027)

|  | 2014-2017 | 2018-2022 | 2022-2027 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investiţiile estimate, milioane lei | 1503.5 | 1680.0 | 1727.6 | 4911.1 |
| Echivalent în milioane EUR | 97.0 | 105.0 | 104.7 | 306.7 |

Se estimează o creştere a capacităţii de absorbţie a investiţiilor de 2-3% anual.

Pentru a mobiliza eficient resursele financiare necesare sectorului AAS, Guvernul va stabili şi pune în practică diverse mecanisme de suport financiar cum ar fi schemele de granturi (subvenţii) strict controlate şi supervizate, pentru finanţarea studiilor preliminare solicitate de autorităţile publice locale interesate în dezvoltarea sectorului AAS.

Guvernul trebuie să abordeze o serie de probleme care ţin de sistem, în ceea ce priveşte intensificarea eliberării fondurilor alocate pentru sectorul apei. Problemele sistemice sunt mai ample decât cele direct legate de sectorul apei şi se referă în principal la (i) îmbunătăţirea procedurilor bugetare; (ii) necesitatea de a armoniza procedurile de programare, achiziţii publice, plată şi monitorizarea investiţiilor şi (iii) îmbunătăţirea de către donatori a predictibilităţii şi siguranţei finanţărilor pentru sector. Ca urmare se impun următoarele măsuri:

- Îmbunătăţirea utilizării Strategiei sectoriale de cheltuieli în contextul Cadrului de Cheltuieli pe Termen Mediu (CCTM) ca punct de referinţă pentru planificarea multi-anuală strategică a mijloacelor bugetare pentru sectorul AAS.

- Îmbunătăţirea legăturii dintre planificarea la nivelul autorităţilor locale şi planificarea bugetară la nivelul guvernului central.

- Direcţionarea mai transparentă a alocărilor bugetare pentru alimentarea cu apă către autorităţile publice locale şi prioritizarea fondurilor către regiunile cu cele mai mari nevoi.

- Guvernul şi donatorii acceptă armonizarea procedurilor de achiziţii publice, finanţare şi monitorizare a indicatorilor de performanţă. Trecerea la o abordare în care finanţările sunt planificate din timp trebuie să fie însoţită de măsuri pentru a genera rentabilitate economică.

- Elaborarea recomandărilor de politici şi mecanismelor de atragere a investiţiilor in sectorul AAC, precum şi de susţinere a activităţii operaţionale a întreprinderilor din domeniu la etapa post-construcţie, prin acordarea stimulentelor fiscale direcţionate pentru o perioadă determinată, având la bază conceptul "recuperării sustenabile a costului serviciilor".

6. Rezultatele scontate şi Indicatorii de monitorizare

Implementarea cu succes a Strategiei AAS presupune o abordare bazată pe participarea comunităţii, ceea ce va conduce la crearea de locuri de muncă şi la dezvoltarea afacerilor. Pentru zonele urbane, înseamnă promovarea unor servicii AAS la un nivel de tarifare care să acopere costurile de producţie şi distribuţie a apei, permiţând companiilor să funcţioneze pe principii economice şi să ofere servicii de o calitate mai bună. În zonele rurale, înseamnă introducerea unui program intensiv de promovare şi de marketing social a valorilor legate de o infrastructură AAS bună şi de existenţa unor facilităţi adecvate de sanitaţie în şcoli.

Procesul de planificare va demonstra eficienţa diverselor opţiuni tehnice disponibile.

Norme şi standarde clar definite vor impune autorităţilor locale utilizarea eficientă a resurselor, astfel încât nimeni să nu rămână fără conectare la apă potabilă şi canalizare şi fiecare să aibă acces cel puţin la un nivel de bază al acestor servicii.

Implementarea Strategiei AAS presupune un salt calitativ în managementul şi coordonarea sectorului, care este de o importanţă crucială pentru atragerea investiţiilor.

Monitorizarea Strategiei AAS necesită colectarea, procesarea şi evaluarea datelor cantitative din proiectele în curs de realizare şi a datelor statistice de la autorităţile publice locale sau agenţiile care managerizează şi supervizează finanţarea investiţiilor AAS, dar şi a datelor care documentează impactul evaluat al investiţiilor şi compatibilitatea lor cu obiectivele Strategiei AAS.

Sistemul de Management a Informaţiei include principalii indicatori de monitorizare a implementării Strategiei AAS care se stabilesc în planurile operaţionale multi-anuale şi vor fi de 5 tipuri, în conformitate cu practicile UE:

Indicatori de bază care documentează situaţia sectorului AAS la nivel naţional şi local înainte de implementarea planului de acţiune.

Indicatori de intrare care se referă la buget sau la alte resurse alocate proiectelor. Indicatorii financiari de intrare sunt utilizaţi pentru monitorizarea progresului din punct de vedere al angajamentului anual şi plăţii fondurilor disponibile pentru orice acţiune, măsură sau proiect, raportate la bugetul disponibil şi costurile eligibile.

Indicatorii de realizare care măsoară direct activităţile îndeplinite în cadrul Strategiei AAS şi a planurilor de acţiune multi-anuale. Aceste activităţi reprezintă primul pas către realizarea obiectivelor operaţionale ale intervenţiilor şi sunt măsurate în unităţi fizice sau monetare, ex.: numărul de comunităţi care primesc suport financiar, volumul total al investiţiilor, etc.

Indicatorii de rezultat care documentează efectele directe şi imediate ale proiectelor. Ei furnizează informaţii despre schimbări cum sunt comportamentul, capacitatea sau performanţa beneficiarilor direcţi şi sunt măsuraţi în unităţi fizice sau monetare, ex.: numărul populaţiei conectate la sisteme noi, etc.

Indicatorii de impact care se referă la beneficiile implementării Strategiei AAS, dincolo de efectele imediate asupra beneficiarilor direcţi, atât la nivelul intervenţiilor, dar mai ales la nivelul general al planificării. Ei vor fi exprimaţi în termeni “neţi” ceea ce înseamnă că trebuie scăzute efectele care nu pot fi atribuite proiectelor şi luate în considerare efectele indirecte (deplasare şi multiplicare), ex.: creşterea numărului de angajaţi din mediul rural sau creşterea productivităţii datorită unor servicii mai bune de alimentare cu apă.

Pentru a permite o monitorizare mai eficientă a planului multi-anual pentru colectarea periodică şi agregarea datelor privind investiţiile AAS se includ următoarele aspecte:

- Identificarea surselor şi mecanismelor de validare statistică a datelor

- Aranjamente pentru publicarea şi accesul public la date

Fiecare indicator va respecta cerinţele legate de robusteţe, validare statistică, claritatea interpretării normativelor, adecvarea la politică, colectarea la timp şi disponibilitatea publică a datelor.

Se vor elabora proceduri adecvate pentru a asigura că operaţiunile financiare asociate Strategiei AAS adoptă un sistem de indicatori coerent, unic şi eficient.

7. Etapele de implementare a Strategiei AAC

Planul de acţiuni pe perioada 2014-2017 stabileşte instituţiile responsabile şi indicatorii de monitorizare, estimarea costurilor pentru implementarea Strategiei, inclusiv necesarul de investiţii şi propune potenţiale sursele de finanţare (Anexa 1).

Costurile totale ale implementării Strategiei AAS pentru primii cinci ani sunt estimate în sumă totală de 3.191,6 milioane lei, inclusiv 3.001,5 milioane lei necesarul de investiţii în infrastructura apă şi canalizare şi 190,1 milioane lei pentru crearea cadrului normativ şi instituţional, elaborarea MP-rilor, SF, Planurilor de siguranţă a apei etc.

Strategia urmează a fi implementată prin intermediul a căteva etape.

Etapa I de implementare se referă la perioada anilor 2014-2017 cînd se va pune în aplicare mecanismele şi structurile instituţionale pentru managementul îmbunătăţit al sectorului AAS în Republica Moldova.

Etapa a II-a va cuprinde perioada anilor 2018-2023 prin modernizarea şi construcţia infrastructurii AAS necesare pentru a asigura îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi a standardelor de viaţă.

Pe termen lung, pînă în anul 2027 roadele acestei strategii vor deveni evidente prin reducerea semnificativă a problemelor de sănătate legate de accesul populaţiei la apă potabilă sigură şi servicii îmbunătăţite de sanitaţie şi într-un mediu îmbunătăţit.

Reabilitarea infrastructurii existente de distribuţie a apei potabile, chiar dacă aceasta necesită o investiţie de capital iniţial, va duce în cele din urmă la pierderi mai puţine din reţele, reducând astfel costurile operaţionale de aprovizionare cu apă potabilă. Pe termen lung, aceste beneficii ar putea, în principiu, să fie echivalente cu 0,21% -0,39% din PIB.

Beneficiile care se vor obţine în rezultatul îmbunătăţirii sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate, sunt mai dificil de cuantificat. Este evident faptul că acestea ar duce la îmbunătăţirea sanatăţii ecosistemelor acvatice şi, la rândul lor, acestea ar produce beneficii în ceea ce priveşte recreerea şi dezvoltarea turismului. De asemenea o calitate mai bună a apei în ecosistemele acvatice ar reduce costurile de tratare a acesteia şi atingerea unui standard acceptabil pentru utilizare în calitate de apă potabilă. Pe termen lung, beneficiile economice ar constitui în jur de 0,44%, pînă la 1,73% din PIB.

Această strategie respectă şi va realiza dreptul omului la la apă şi sanitaţie, prin asigurarea respectării cerinţelor igienice faţă de funcţionarea sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare, va garanta asigurarea cu produse şi servicii de calitate pentru creşterea satisfacţiei cetăţenilor fără prejudicierea resurselor naturale limitate şi a mediului în general.

Este evident că evoluţii semnificative nu pot fi puse în aplicare pe deplin pe parcursul perioadei de termen mediu acoperită de această strategie. De aceea procesul de gestionare a implementării acesteia va necesita un program de informare şi conştientizare a publicului, astfel încât să stabilească o perspectivă bazată de responsabilitate comunală.

Planul de acţiune va fi evaluat după o perioadă de 5 ani şi actualizat în funcţie de evoluţia situaţiei.

8. Monitorizarea, evaluarea şi raportarea implementării Strategiei AAS

Strategia urmează a fi pusă în aplicare prin intermediul Planului de acţiuni aprobat ca anexă la aceasta.

Planul de acţiuni serveşte drept mecanism de bază pentru implementarea Strategiei, cuprinde acţiunile necesare a fi întreprinse pentru atingerea obiectivelor generale şi specifice din strategie, termenii de realizare şi indicatorii, prin intermediul cărora se va verifica nivelul de implementare a acţiunilor.

Responsabilitatea pentru implementarea Strategiei va aparţine tuturor instituţiilor cu competenţe respective, identificate în Plan. În acelaşi timp, pentru a asigura implementarea coerentă a Strategiei, va fi creat un mecanism tehnic de monitorizare a implementării acesteia, care va conţine un Grup de Coordonare a implementării Strategiei care va fi coordonat de Ministerul Mediului.

Grupul de Coordonare creat va fi responsabil pentru elaborarea planurilor de lucru anuale comune şi pentru înfăptuirea tuturor activităţilor identificate.

În el vor fi incluşi reprezentanţii actorilor instituţiilor-cheie ale sectorului AAS care vor fi desemnaţi de instituţiile respective, şi reprezentanţi ai societăţii civile. De asemenea, Ministerul Mediului va invita instituţiile străine şi internaţionale care activează în domeniul apelor şi sînt prezente în Republica Moldova să delege experţi pentru a participa la activităţile Grupului de Coordonare. Ministrul Mediului va numi preşedintele grupului, la recomandarea membrilor acestuia.

Grupul de Coordonare se va întruni în şedinţe conform unui plan stabilit de acesta, dar nu mai rar de o dată în trimestru, va monitoriza nivelul de implementare a acţiunilor şi va elabora rapoarte anuale de implementare a activităţilor din Strategie pentru care sunt responsabili.

Activităţile planificate în Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei urmează a fi încorporate în Strategia de cheltuieli pentru sectorul gospodăria apelor pe termen mediu şi Planurile anuale de activitate ale instituţiilor implicate în realizarea Strategiei.

Raportarea. În cadrul procesului de monitorizare vor fi elaborate anual rapoarte de monitorizare care vor include informaţii privind implementarea indicatorilor stabiliţi pentru fiecare acţiune în parte, iar la fiecare 3 ani vor fi elaborate Rapoarte de evaluare şi progres, care vor determina care este impactul activităţilor realizate într-un anumit timp şi nivelul de implementare a obiectivelor stabilite. Rapoartele de monitorizare şi de evaluare se elaborează de Grupul de Coordonare şi se prezintă pentru generalizare la Guvern.

Rapoartele de evaluare vor include în mod obligatoriu concluzii şi recomandări referitoare la înlăturarea deficienţelor depistate în procesul de evaluare. Întru asigurarea implementării acestor recomandări Grupul de Coordonare poate să propună modificări, în funcţie de necesităţi, în Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei.

La finalul implementării Startegiei, urmează a fi elaborat un Raport de evaluare finală care să conţină informaţia privind gradul de atingere a obiectivelor stabilite şi a impactului scontat. În baza acestui raport se va decide asupra următoarei etape de planificare strategică în sectorul AAS.

Asigurarea transparenţei. Ministerul Mediului va crea pe pagina web oficială o secţiune aparte, unde va fi plasată informaţia curentă privind mersul şi progresele înregistrate în realizarea Strategiei. Societatea civilă şi instituţiile-cheie ale domeniului AAS vor avea posibilitatea să facă sugestii şi să comenteze referitor la progresul reformei. Grupul de Coordonare creat pentru asigurarea implementării Strategiei vor fi responsabile de plasarea informaţiei şi colectarea comentariilor/sugestiilor de pe pagina web.

În final, Ministerul Mediului va organiza conferinţe anuale cu participarea societăţii civile şi instituţiilor-cheie din sectorul AAS, la care vor fi prezentate şi dezbătute rapoartele anuale de implementare a Strategiei şi alte informaţii relevante.

Toate aceste măsuri vor contribui la asigurarea transparenţei implementării acţiunilor de protecţie a mediului şi folosirii durabile a resurselor naturale şi vor oferi posibilitatea reală de implicare şi participare în procesul de luare a deciziilor publicului larg.

Abrevieri

| AAM | Agenţia Apele Moldovei |
| --- | --- |
| AAS | Alimentare cu Apă şi Sanitaţie |
| ADR | Agenţia de Dezvoltare Regională |
| AEM | Agenţia Europeană de Mediu |
| AGRM | Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale |
| AMAC | Asociaţia Moldova Apă-Canal |
| ANRE | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică |
| APL | Administraţia Publică Locală |
| AUA | Asociaţia Utilizatorilor de Apă |
| BERD | Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare |
| BIRD | Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare |
| BNS | Biroul Naţional de Statistică |
| CCTM | Cadrul de Cheltuieli pe termen mediu |
| CS | Consiliul sectorial a asistenţei externe în domeniul „Mediu, aprovizionare cu apă şi sanitaţie” |
| CEE | Comunitatea Economică Europeană |
| CIPFD | Convenţia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea |
| CNSP | Centrul Naţional de Sănătate Publică |
| DUE | Delegaţia Uniunii Europene în Moldova |
| EP | Echivalent Populaţie |
| IES | Inspectoratul Ecologic de Stat |
| FIDIC | Federaţia Internaţională a Inginerilor Consultanţi |
| FEN | Fondul Ecologic Naţional |
| FNDR | Fondul Naţional de Dezvoltare Regională |
| GIS | Sistem de Informaţii Georeferenţiate |
| HG | Hotărârea Guvernului |
| INSPIRE | Directiva privind Infrastructura pentru Informaţii Spaţiale în Comunitatea Europeană |
| IPVE | Instrumentul de Parteneriat şi Vecinătatea Europeană |
| ISO | Organizaţia Internaţională de Standardizare |
| MDRC | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor |
| ME | Ministerul Economiei |
| MF | Ministerul Finanţelor |
| MM | Ministerul Mediului |
| MP | Master Plan |
| MS | Ministerul Sănătăţii |
| OECD | Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare |
| ONG | Organizaţie neguvernamentală |
| ONU | Organizaţia Naţiunilor Unite |
| PNUD | Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare |
| POS | Program Operaţional Sectorial |
| PSA | Planul de Siguranţă al Apei |
| PPP | Parteneriat Public-Privat |
| SCADA | Achiziţia şi Supervizarea Controlului Datelor |
| SDC | Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare |
| SEIS | Sistem de utilizare în comun a informaţiei de mediu |
| SF | Studiu de Fezabilitate |
| SMI | Sistem de Management al Informaţiei |
| SND | Strategia Naţională de Dezvoltare |
| UAT | Unităţi Administrativ Teritoriale |
| UE | Uniunea Europeană |
| UNECE | Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite |